竞赛训练过程管理系统 开发文档 / Product & Technical Specification 面向多院校、多队伍、多赛道的训练记录、问题闭环、统计分析与汇报导出平台 关键权限原则：队员端仅允许新增记录，不允许查看、修改、删除任何记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 适用场景 | 职业技能竞赛 / 世界职业院校技能大赛训练过程管理 |
| 核心用户 | 指导老师、管理员、参赛队员、项目负责人 |
| 推荐技术栈 | Vue 3 + Element Plus + ECharts + Spring Boot + PostgreSQL |
| 权限口径 | 队员端只新增；管理端统一查看、审计、导出、统计 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

# 目录

1. 项目背景与建设目标

2. 核心结论：队员端只新增记录是合理设计

3. 用户角色与权限矩阵

4. 业务流程设计

5. 功能需求说明

6. 数据库设计

7. 接口设计

8. 前端页面设计

9. 统计分析与报表导出

10. 安全、防作弊与审计策略

11. 技术架构与部署建议

12. 开发计划与验收标准

13. 附录：核心建表 SQL 示例

# 1. 项目背景与建设目标

本系统用于记录和管理多支竞赛队伍在备赛过程中的每日训练投入、技能点进展、问题反馈、演讲模拟、文档编写与指导老师服务工作量。系统目标不是简单记账，而是形成“训练填报 → 数据汇总 → 问题闭环 → 复盘改进 → 汇报导出”的完整管理链路。

| 定位 | 竞赛训练过程管理平台：让指导老师随时掌握各队进度、短板、风险和投入产出。 |
| --- | --- |

| 建设目标 | 说明 | 对应价值 |
| --- | --- | --- |
| 记录真实训练过程 | 按队伍、成员、模块、技能点记录每日训练耗时与产出。 | 形成可追溯的训练档案 |
| 降低队员填报成本 | 队员只需要输入邀请码并提交表单，无需学习复杂系统。 | 提升填报率 |
| 辅助指导老师管理 | 管理端查看所有队伍的进度、耗时、问题和风险。 | 便于跨队对比和及时介入 |
| 支撑工作量汇报 | 支持导出 Excel、Word 周报、月报和统计图表。 | 向领导或客户展示服务成果 |
| 形成赛前冲刺依据 | 通过技能点耗时、掌握度、问题状态判断每支队伍短板。 | 提升赛前训练效率 |

## 1.1 建议产品名称

| 名称 | 适用风格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 赛训通 | 简洁产品化 | 适合内部推广，名称短、好记。 |
| 竞赛训练过程管理系统 | 正式文档/验收 | 适合立项、开发、汇报和交付材料。 |
| 职业技能竞赛队伍训练管理平台 | 对外汇报 | 名称更完整，适合面向院校或领导展示。 |

# 2. 核心结论：队员端只新增记录是合理设计

队员端仅允许新增记录，不允许查看历史记录、修改记录、删除记录。该设计适合比赛训练场景，能够降低误操作、补填造假、互相攀比和数据污染风险。

| 规则 | 队员端表现 | 管理端处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 只新增 | 队员填写今日训练记录并提交。 | 管理员可在后台查看、筛选、导出。 |
| 不可查看 | 提交后不进入历史列表，不展示其他人和其他队伍数据。 | 管理员拥有全量可见性。 |
| 不可修改 | 提交成功后没有编辑入口。 | 如需修正，由管理员在后台审计修改或作废。 |
| 不可删除 | 队员端无删除按钮。 | 管理员可软删除或标记作废，并保留审计日志。 |

## 2.1 设计收益

| 收益 | 说明 |
| --- | --- |
| 真实性更高 | 队员提交后不能自行改动，减少临时补填和人为修饰。 |
| 界面更简单 | 队员端只保留一个核心动作：填写并提交。 |
| 权限更清晰 | 队员负责上报，管理员负责查看、审计、统计和导出。 |
| 减少纠纷 | 不同队伍之间互不可见，避免横向攀比和数据泄露。 |
| 便于审计 | 所有变更集中由管理员处理，后台可记录操作人、时间和原因。 |

## 2.2 必要补充：提交成功页

虽然队员不能查看历史，但提交后应给出明确反馈，避免重复提交。建议提交成功页只展示本次提交结果摘要，不提供历史记录入口。

| 展示内容 | 是否允许 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 本次提交成功提示 | 允许 | 例如：今日训练记录已提交。 |
| 本次提交编号 | 允许 | 便于管理员定位问题。 |
| 本次填写摘要 | 允许 | 只展示刚提交的内容，不展示历史列表。 |
| 历史记录列表 | 禁止 | 避免队员端查看历史数据。 |
| 编辑 / 删除按钮 | 禁止 | 所有修正走管理员后台。 |

图 1：队员端提交流程与权限边界

# 3. 用户角色与权限矩阵

系统建议分为队员、队长/填报负责人、管理员、超级管理员四类角色。若第一版要简化，可只保留“队员端”和“管理员端”两类。

| 功能/权限 | 队员 | 队长/填报负责人 | 管理员 | 超级管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入邀请码进入队伍面板 | 允许 | 允许 | 不适用 | 不适用 |
| 新增训练记录 | 允许 | 允许 | 允许代录 | 允许代录 |
| 查看本队历史记录 | 禁止 | 可选：禁止或允许 | 允许 | 允许 |
| 修改训练记录 | 禁止 | 禁止 | 允许，需写原因 | 允许，需写原因 |
| 删除训练记录 | 禁止 | 禁止 | 软删除 | 软删除 / 恢复 |
| 查看所有队伍数据 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 管理院校、队伍、邀请码 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 管理技能树 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 导出 Excel / Word | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 管理管理员账号 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |

| 建议 | 第一版 MVP 可以不做队长角色，所有查看和修正全部放到管理员端，减少权限复杂度。 |
| --- | --- |

# 4. 业务流程设计

系统围绕每日训练填报展开，核心流程如下：管理员先维护队伍、成员和技能树；队员通过邀请码进入提交页；提交后数据进入后台；管理员基于数据做统计分析、问题跟进和报表导出。

## 4.1 初始化流程

| 步骤 | 操作者 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 新增院校与队伍 | 生成 team_id 和 login_code |
| 2 | 管理员 | 维护队员名单 | 形成 members 数据 |
| 3 | 管理员 | 配置赛道技能树 | 形成 Part 与技能点 |
| 4 | 管理员 | 把邀请码发给对应队伍 | 队员可进入填报页 |
| 5 | 队员 | 按日提交训练记录 | 形成 time_logs 与 daily_reports |

## 4.2 日常使用流程

| 场景 | 流程 | 系统限制 |
| --- | --- | --- |
| 队员提交 | 输入邀请码 → 选择成员 → 选择模块与技能点 → 填耗时和产出 → 提交成功。 | 不允许进入历史列表，不允许编辑或删除。 |
| 管理员查看 | 登录后台 → 看今日提交情况 → 查看队伍排行、技能点分布和问题。 | 管理员可看到全局数据。 |
| 记录纠错 | 队员线下反馈 → 管理员搜索记录 → 修改或作废 → 填写审计原因。 | 所有变更写入 audit_logs。 |
| 周报导出 | 选择时间范围 → 选择队伍或区域 → 导出 Excel/Word。 | 导出内容可用于领导汇报。 |

# 5. 功能需求说明

## 5.1 队员端 Team Portal

| 功能 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 邀请码进入 | 主界面只有一个输入框。输入如 CQSX0075 的队伍邀请码后进入该队伍填报页。 | P0 |
| 队伍信息展示 | 展示院校、队伍名称、赛道名称、今日日期。 | P0 |
| 新增训练记录 | 选择队员、模块 Part、技能点、耗时、完成状态、今日产出、问题描述、是否需要老师协助。 | P0 |
| 联动技能点 | 选择模块后，技能点下拉框只展示该模块下的任务。 | P0 |
| 耗时单位转换 | 前端可支持分钟/小时，提交到后端统一存 duration_minutes。 | P0 |
| 提交成功页 | 提交后仅展示本次提交成功和提交编号，不展示历史数据。 | P0 |
| 防重复提示 | 短时间重复提交相同队员、相同技能点、相近耗时时提示确认。 | P1 |
| 复制昨日任务 | 由于队员不能看历史，该功能不建议放队员端；如要做，应放管理员端代填模板。 | P2 |

### 队员端明确禁止功能

| 禁止项 | 说明 |
| --- | --- |
| 历史记录列表 | 队员提交后不能查看自己或他人的历史记录。 |
| 记录编辑 | 提交后不能修改。 |
| 记录删除 | 提交后不能删除。 |
| 队伍横向对比 | 队员不允许查看其他队伍训练时长、进度、问题。 |
| 导出数据 | 队员不允许导出 Excel/Word。 |

## 5.2 管理端 Admin Portal

| 模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录鉴权 | 账号密码 / Admin Code | 第一版可账号密码登录，后期增加角色权限。 | P0 |
| Dashboard | 全局数据看板 | 今日提交队伍、未提交队伍、累计训练时长、人均时长、问题数。 | P0 |
| 队伍管理 | 新增/编辑/停用队伍 | 支持自动生成或自定义登录码。 | P0 |
| 成员管理 | 维护成员名单 | 成员归属队伍，可设置角色与排序。 | P0 |
| 技能树管理 | 维护 Part 与技能点 | 支持按赛道配置技能树。 | P0 |
| 工时明细 | 查询、筛选、导出 | 按日期、队伍、成员、模块、技能点筛选。 | P0 |
| 记录审计 | 管理员修改/作废记录 | 必须填写原因并写入审计日志。 | P1 |
| 问题闭环 | 查看待协助问题 | 按严重程度和状态管理。 | P1 |
| 报表导出 | Excel/Word/PDF | 第一版至少支持 Excel 明细导出。 | P0/P1 |

## 5.3 问题闭环

如果队员在填报时勾选“需要老师协助”，系统应自动生成一条待处理问题。管理员可将问题标记为处理中、已解决，并填写解决方案。

| 状态 | 含义 | 操作人 |
| --- | --- | --- |
| 待处理 | 队员提交问题后自动进入该状态。 | 系统/管理员 |
| 处理中 | 管理员已关注，正在指导解决。 | 管理员 |
| 已解决 | 问题已处理完成，填写解决方案。 | 管理员 |
| 已关闭 | 问题无效或重复，关闭并说明原因。 | 管理员 |

# 6. 数据库设计

数据库采用 PostgreSQL。默认数据库名称为 competition_training，默认 Schema 为 public。核心表包括 teams、members、skill_categories、skill_tasks、daily_reports、time_logs、issues、admin_users、audit_logs。

## 6.0 数据库基础配置

| 配置项 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库类型 | PostgreSQL | 本项目以 PostgreSQL 作为正式开发数据库，不再按 MySQL 语法设计。 |
| 数据库名称 | competition_training | 开发、测试、部署文档统一使用该名称，避免团队成员建库不一致。 |
| 默认 Schema | public | 第一版不做多租户 Schema 隔离，后续如平台化可扩展。 |
| 建议业务账号 | competition_training_user | 不要使用 postgres 超级管理员作为业务连接账号。 |
| 字符集/编码 | UTF8 | 兼容院校名称、队员姓名、技能点中文内容。 |
| 时间字段 | TIMESTAMP / DATE | 训练日期用 DATE；提交、创建、更新时间用 TIMESTAMP。 |
| 主键策略 | BIGSERIAL | PostgreSQL 自增主键写法，等价于大整数自增 ID。 |

| 表名 | 中文名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| teams | 队伍表 | 保存院校、队伍、赛道、邀请码等信息。 |
| members | 队员表 | 保存每支队伍的成员名单。 |
| skill_categories | 技能大类表 | 保存技能 Part，如技能实操、项目展示、文档编写。 |
| skill_tasks | 技能点表 | 保存具体训练任务，如 YOLO 模型调优、演讲模拟。 |
| daily_reports | 每日总结表 | 保存队伍每天整体训练时长、演讲时长、总结和计划。 |
| time_logs | 工时明细表 | 核心业务表，保存每条训练记录。 |
| issues | 问题闭环表 | 保存训练过程中出现的问题、状态和解决方案。 |
| admin_users | 管理员表 | 保存后台登录用户。 |
| audit_logs | 审计日志表 | 保存管理员修改、作废、恢复等操作。 |

## 6.1 teams 队伍表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| institution_name | VARCHAR(100) | 院校名称 |
| team_name | VARCHAR(100) | 队伍名称 |
| track_name | VARCHAR(100) | 赛道名称 |
| login_code | VARCHAR(32) | 队伍邀请码，唯一 |
| status | SMALLINT | 1 启用，0 停用 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP | 创建与更新时间 |

## 6.2 time_logs 工时明细表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| daily_report_id | BIGINT | 关联每日总结，可为空 |
| team_id | BIGINT | 所属队伍 |
| member_id | BIGINT | 所属队员 |
| task_id | BIGINT | 训练技能点 |
| record_date | DATE | 训练日期 |
| duration_minutes | INT | 耗时，统一存分钟 |
| progress_status | VARCHAR(32) | 未开始/进行中/已完成/已掌握 |
| result_desc | VARCHAR(500) | 今日产出 |
| problem_desc | VARCHAR(500) | 遇到问题 |
| need_support | BOOLEAN | 是否需要老师协助 |
| score_self | SMALLINT | 自评 1-5，可选 |
| is_voided | BOOLEAN | 是否作废，默认 false |
| void_reason | VARCHAR(255) | 管理员作废原因 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP | 创建与更新时间 |

## 6.3 audit_logs 审计日志表

由于队员端不能修改，所有纠错都由管理员完成，因此必须保留审计日志，记录谁在什么时间对哪条记录做了什么操作。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键 |
| admin_id | BIGINT | 操作管理员 |
| target_type | VARCHAR(50) | 操作对象类型，如 time_log、team、member |
| target_id | BIGINT | 操作对象 ID |
| action | VARCHAR(50) | 操作类型：UPDATE、VOID、RESTORE、DELETE 等 |
| before_data | JSONB | 修改前数据快照 |
| after_data | JSONB | 修改后数据快照 |
| reason | VARCHAR(500) | 操作原因 |
| created_at | TIMESTAMP | 操作时间 |

# 7. 接口设计

接口采用 REST 风格。队员端接口必须做权限收敛：只开放登录校验、获取基础填报选项、新增提交三个方向，不提供列表、详情、编辑、删除接口。

## 7.1 队员端接口

| 方法 | 路径 | 功能 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/team/auth | 邀请码校验，返回短期 token | 公开接口 |
| GET | /api/team/profile | 获取当前队伍基础信息 | 仅当前队伍 token |
| GET | /api/team/form-options | 获取成员、模块、技能点选项 | 仅当前队伍 token |
| POST | /api/team/time-logs | 新增训练记录 | 仅允许新增 |
| POST | /api/team/daily-report | 新增或提交当日整体总结 | 可选，队员端可只新增 |

| 禁止接口 | 队员端不得开放 GET /time-logs 列表、PUT /time-logs/{id} 修改、DELETE /time-logs/{id} 删除。 |
| --- | --- |

## 7.2 管理端接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/admin/auth/login | 管理员登录 |
| GET | /api/admin/dashboard/summary | 全局统计摘要 |
| GET/POST/PUT | /api/admin/teams | 队伍查询、新增、修改 |
| GET/POST/PUT | /api/admin/members | 成员查询、新增、修改 |
| GET/POST/PUT | /api/admin/skills/categories | 技能大类管理 |
| GET/POST/PUT | /api/admin/skills/tasks | 技能点管理 |
| GET | /api/admin/time-logs | 工时明细查询 |
| PUT | /api/admin/time-logs/{id} | 管理员修正记录，必须传 reason |
| POST | /api/admin/time-logs/{id}/void | 管理员作废记录，必须传 reason |
| GET | /api/admin/export/time-logs.xlsx | 导出工时 Excel |
| GET | /api/admin/reports/weekly.docx | 导出周报 Word，可第二阶段实现 |

## 7.3 队员新增记录请求示例

POST /api/team/time-logs Authorization: Bearer <team_token> Content-Type: application/json { "memberId": 12, "taskId": 35, "recordDate": "2026-05-20", "durationMinutes": 90, "progressStatus": "进行中", "resultDesc": "完成 YOLO 数据集标注与训练脚本调试", "problemDesc": "模型训练后 mAP 波动较大，需要老师协助分析", "needSupport": true, "scoreSelf": 3 }

## 7.4 后端校验规则

| 校验项 | 规则 |
| --- | --- |
| 队伍 token | 只能提交本队伍数据，不能传入任意 team_id 覆盖。team_id 从 token 中解析。 |
| 成员归属 | member_id 必须属于当前 token 对应队伍。 |
| 技能点有效 | task_id 必须是启用状态，且属于当前赛道可用技能树。 |
| 耗时范围 | duration_minutes 建议 1 到 1440，超过阈值提示或拒绝。 |
| 日期范围 | 默认只允许提交今天或管理员允许的补填窗口。 |
| 重复提交 | 同一成员、同一日期、同一技能点短时间内重复提交需要提示或合并策略。 |

# 8. 前端页面设计

前端建议使用 Vue 3 + Element Plus。队员端优先适配手机浏览器，管理端优先适配 PC。

## 8.1 队员端页面

| 页面 | 路径 | 核心内容 | 权限限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邀请码页 | /team/login | 输入邀请码并进入队伍提交页。 | 无历史数据展示。 |
| 提交页 | /team/submit | 队伍信息、今日日期、训练记录表单、提交按钮。 | 只能新增。 |
| 成功页 | /team/success | 提交成功、提交编号、本次摘要。 | 不提供查看历史入口。 |
| 失效页 | /team/invalid | 邀请码错误、队伍停用或 token 过期提醒。 | 重新输入邀请码。 |

## 8.2 管理端页面

| 页面 | 路径 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | /admin/login | 账号密码登录。 |
| 数据看板 | /admin/dashboard | 总队伍数、今日提交、未提交、总工时、问题数、排行榜。 |
| 队伍管理 | /admin/teams | 新增队伍、编辑院校、生成邀请码、启停队伍。 |
| 成员管理 | /admin/members | 维护队员姓名、角色、排序、状态。 |
| 技能树管理 | /admin/skills | 维护 Part 与技能点，支持按赛道区分。 |
| 工时明细 | /admin/time-logs | 多条件筛选、查看、修正、作废、导出。 |
| 问题闭环 | /admin/issues | 查看待协助问题、更新状态、填写解决方案。 |
| 报表中心 | /admin/reports | 导出 Excel、Word 周报、月报。 |

## 8.3 队员端表单字段

| 字段 | 控件 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队员 | 下拉框 | 是 | 数据来自 members。 |
| 模块 Part | 下拉框 | 是 | 如技能实操、项目展示、文档编写。 |
| 技能点 | 联动下拉框 | 是 | 根据模块过滤。 |
| 耗时 | 数字输入 | 是 | 前端可选小时/分钟，后端统一分钟。 |
| 完成状态 | 下拉框 | 是 | 未开始、进行中、已完成、已掌握。 |
| 今日产出 | 多行文本 | 建议必填 | 用于判断训练质量。 |
| 遇到问题 | 多行文本 | 否 | 填写训练卡点。 |
| 需要老师协助 | 开关 | 否 | 开启后自动生成问题记录。 |

# 9. 统计分析与报表导出

管理端统计应服务于两个目标：一是判断队伍训练状态，二是沉淀指导老师工作量。

| 统计指标 | 计算方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 累计训练时长 | sum(duration_minutes) | 衡量队伍整体投入。 |
| 人均训练时长 | 队伍总时长 / 成员数 | 用于不同人数队伍的公平对比。 |
| 今日提交率 | 今日已提交队伍数 / 启用队伍数 | 判断填报执行情况。 |
| 技能点耗时分布 | 按 task_id 分组统计耗时 | 判断训练重心是否偏移。 |
| 模块耗时占比 | 按 category_id 分组统计耗时 | 判断技术、演讲、文档是否均衡。 |
| 待协助问题数 | issues 中待处理/处理中数量 | 指导老师优先介入依据。 |
| 高权重技能投入 | score_weight 高的技能点累计耗时 | 检查是否对齐评分重点。 |

## 9.1 推荐图表

| 图表 | 说明 |
| --- | --- |
| 队伍累计训练时长柱状图 | 快速对比各队投入。 |
| 每日训练趋势折线图 | 观察冲刺期训练是否稳定。 |
| 模块耗时占比饼图 | 查看技能、演讲、文档占比。 |
| 技能点热力图 | 横向比较每支队伍在关键技能点上的投入。 |
| 问题状态漏斗图 | 展示待处理、处理中、已解决问题数量。 |
| 队伍能力雷达图 | 结合自评、老师评分和技能点完成状态生成能力画像。 |

## 9.2 导出报表

| 导出类型 | 第一版是否需要 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 工时明细 Excel | 必须 | 给领导看具体工作量和训练记录。 |
| 队伍汇总 Excel | 必须 | 展示各队总时长、人均时长、问题数。 |
| 周报 Word | 建议第二阶段 | 自动生成服务周报。 |
| 月报 Word/PDF | 建议第二阶段 | 阶段性汇报。 |
| 图表截图/PPT素材 | 第三阶段 | 汇报展示。 |

# 10. 安全、防作弊与审计策略

| 风险 | 策略 |
| --- | --- |
| 邀请码泄露 | 邀请码只绑定队伍，不授予管理权限；可随时重置。 |
| 队员乱填他人记录 | 第一版可接受代填；如需严格，可增加队员个人 PIN。 |
| 补填造假 | 默认只允许提交当天；补填由管理员开放窗口或代录。 |
| 重复提交 | 同队同成员同日同技能点重复提交时做提示或后台标记。 |
| 恶意修改 | 队员端没有修改接口；管理端修改必须写 reason 并记录 audit_logs。 |
| 数据误删 | 不做物理删除，采用 is_voided 或 is_deleted 软删除。 |
| 跨队查看 | 队员 token 只能获取本队提交表单选项，不能查列表。 |

## 10.1 队员端 Token 设计

邀请码校验成功后，后端返回短期 team_token。token 中包含 team_id、track_name、过期时间等信息。前端保存 token，提交时由后端从 token 解析 team_id，禁止前端直接传 team_id 决定归属。

# 11. 技术架构与部署建议

图 2：系统总体架构建议

| 层级 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus + ECharts | 队员端轻量表单，管理端表格和图表。 |
| 后端 | Spring Boot + MyBatis Plus | 快速完成 CRUD、权限校验、导出接口。 |
| 数据库 | PostgreSQL 15+（默认数据库名：competition_training） | 关系型数据结构清晰，便于统计分析。 |
| 导出 | EasyExcel / Apache POI | Excel 导出；Word 可用模板填充。 |
| 部署 | Nginx + Spring Boot Jar + PostgreSQL | 可部署在云服务器或内网服务器。 |
| 认证 | JWT / Session | 队员端短期 token，管理端账号登录。 |

## 11.1 推荐目录结构

competition-training-system/ ├── frontend-admin/ # 管理端 Vue 项目 ├── frontend-team/ # 队员端 Vue 项目，也可与管理端同仓库不同路由 ├── backend/ # Spring Boot 后端 │ ├── controller/ │ ├── service/ │ ├── mapper/ │ ├── entity/ │ ├── dto/ │ └── config/ └── docs/ # 开发文档、接口文档、部署文档

# 12. 开发计划与验收标准

## 12.1 MVP 开发范围

| 阶段 | 功能 | 建议周期 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 数据库建表、后端基础 CRUD、管理员登录 | 2-3 天 | 管理员可登录并维护队伍、成员、技能树。 |
| 第 2 阶段 | 队员端邀请码登录和新增提交 | 2-3 天 | 队员可提交记录，但不能查看、修改、删除。 |
| 第 3 阶段 | 管理端工时明细、筛选、作废、导出 Excel | 3-4 天 | 管理员可查看全量记录并导出。 |
| 第 4 阶段 | Dashboard 统计图表和未提交提醒 | 3-5 天 | 能看到队伍排行、模块占比、今日提交情况。 |
| 第 5 阶段 | 问题闭环、日报、周报导出 | 后续迭代 | 可生成指导老师服务周报。 |

## 12.2 核心验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 队员端权限 | 队员端只能看到登录页、提交页、成功页；没有历史列表、编辑、删除入口。 |
| 队伍隔离 | 一个邀请码只能提交到对应队伍，不能提交到其他队伍。 |
| 成员校验 | 提交记录中的 member_id 必须属于当前队伍。 |
| 技能树联动 | 选择模块后，技能点列表正确过滤。 |
| 数据入库 | 提交后 time_logs 正确写入，duration_minutes 统一为分钟。 |
| 后台查询 | 管理员能按日期、队伍、成员、技能点筛选。 |
| 审计日志 | 管理员修改或作废记录时必须填写原因，并生成 audit_logs。 |
| Excel 导出 | 导出的明细包含队伍、成员、模块、技能点、日期、耗时、产出、问题。 |
| 统计图表 | Dashboard 至少包含总时长排行、模块耗时占比、今日提交情况。 |

# 13. 附录：核心建表 SQL 示例

以下 SQL 为 PostgreSQL 示例，默认数据库名称为 competition_training。实际开发时可根据项目规范调整字段长度、索引、约束和枚举值。

## 13.1 PostgreSQL 开发注意事项

PostgreSQL 没有 MySQL 的 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 写法，updated_at 字段建议由后端在更新接口中统一赋值；如后期需要数据库自动维护，可再增加 trigger。

-- PostgreSQL 初始化建议 -- 默认数据库名称：competition_training CREATE DATABASE competition_training WITH ENCODING = 'UTF8' TEMPLATE = template0; -- 连接 competition_training 数据库后执行以下建表语句。 -- 可选：创建业务账号，密码请在部署时替换为强密码。 -- CREATE USER competition_training_user WITH PASSWORD 'ChangeMe_StrongPassword'; -- GRANT CONNECT ON DATABASE competition_training TO competition_training_user; CREATE TABLE teams ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, institution_name VARCHAR(100) NOT NULL, team_name VARCHAR(100) NOT NULL, track_name VARCHAR(100) NOT NULL, login_code VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE, status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE members ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, team_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teams(id), name VARCHAR(50) NOT NULL, role VARCHAR(50), sort_order INT DEFAULT 0, status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_members_team_id ON members(team_id); CREATE TABLE skill_categories ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, track_name VARCHAR(100) NOT NULL, name VARCHAR(100) NOT NULL, sort_order INT DEFAULT 0, status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE skill_tasks ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES skill_categories(id), name VARCHAR(100) NOT NULL, description VARCHAR(500), expected_minutes INT, difficulty_level SMALLINT, score_weight NUMERIC(6,2), sort_order INT DEFAULT 0, status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_skill_tasks_category_id ON skill_tasks(category_id);

CREATE TABLE daily_reports ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, team_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teams(id), report_date DATE NOT NULL, total_training_minutes INT DEFAULT 0, speech_training_minutes INT DEFAULT 0, summary VARCHAR(1000), problems VARCHAR(1000), next_plan VARCHAR(1000), submitted_by VARCHAR(50), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, CONSTRAINT uk_daily_reports_team_date UNIQUE (team_id, report_date) ); CREATE TABLE time_logs ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, daily_report_id BIGINT REFERENCES daily_reports(id), team_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teams(id), member_id BIGINT NOT NULL REFERENCES members(id), task_id BIGINT NOT NULL REFERENCES skill_tasks(id), record_date DATE NOT NULL, duration_minutes INT NOT NULL CHECK (duration_minutes > 0), progress_status VARCHAR(32) NOT NULL, result_desc VARCHAR(500), problem_desc VARCHAR(500), need_support BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, score_self SMALLINT CHECK (score_self BETWEEN 1 AND 5), is_voided BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, void_reason VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_time_logs_team_date ON time_logs(team_id, record_date); CREATE INDEX idx_time_logs_member_date ON time_logs(member_id, record_date); CREATE INDEX idx_time_logs_task_id ON time_logs(task_id);

CREATE TABLE issues ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, team_id BIGINT NOT NULL REFERENCES teams(id), task_id BIGINT REFERENCES skill_tasks(id), member_id BIGINT REFERENCES members(id), title VARCHAR(100) NOT NULL, description VARCHAR(1000), severity VARCHAR(20) DEFAULT '中', status VARCHAR(20) DEFAULT '待处理', solution VARCHAR(1000), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, resolved_at TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_issues_team_status ON issues(team_id, status); CREATE TABLE admin_users ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, name VARCHAR(50), role VARCHAR(50) DEFAULT 'ADMIN', status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE audit_logs ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, admin_id BIGINT NOT NULL REFERENCES admin_users(id), target_type VARCHAR(50) NOT NULL, target_id BIGINT NOT NULL, action VARCHAR(50) NOT NULL, before_data JSONB, after_data JSONB, reason VARCHAR(500), created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE INDEX idx_audit_logs_target ON audit_logs(target_type, target_id); CREATE INDEX idx_audit_logs_admin_time ON audit_logs(admin_id, created_at);

# 最终开发建议

| MVP核心闭环 | 管理员建队伍与技能树 → 队员只新增训练记录 → 管理员看全局数据 → 发现问题 → 导出汇报。 |
| --- | --- |

第一版建议优先完成“邀请码提交 + 管理端查看 + Excel 导出”。只要这三项稳定，就已经能解决真实管理问题。后续再增加问题闭环、周报导出、能力雷达图和 AI 总结。